ул.Попова, 30 (2014)

| № | Наименование | Ед. | План | Стоимость на 1 кв.м. на год | За счет средств ТСЖ | За счет прочих средств | Срок выполнения (по предоставлению протокола собственников) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | работ | Изм. | объем | Ориентировочная стоимость, руб. | руб. | руб. | руб. | 2014г | 2015г | 2016г | Отложены до |  |
| 1 | Ремонт асфальтового покрытия | м2 | 60 | 28 959 |  | 28 959 | 2 квартал |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт козырьков над подъездами | шт | 8 | 84 662 |  | 84 662 | 3 квартал |  |  |  |  |  |
| 3 | Установка пластиковых окон | шт | 64 | 162 702 |  | 162 702 | 3 квартал |  |  |  |  |  |
| 4 | Техническое обслуживание ОД приборов учета |  |  | 7 000 |  | 7 000 |  |  |  |  |  |  |