| № | Наименование | Ед. | План | Стоимость на 1 кв.м. на год | За счет средств ТСЖ | За счет прочих средств | Срок выполнения (по предоставлению протокола собственников) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | работ | Изм. | объем | Ориентировочная стоимость, руб. | руб. | руб. | руб. | 2014г | 2015г | 2016г | Отложены до |  |
| 1 | Ремонт входных дверей | М2 | 16 | 8096,48р. |  | 8096,48р. |  | I квартал |  |  |  | выполнено |
| 2 | Ремонт системы х/г водоснабжения в подвале | м.п. | 15 | 4042,46р. |  | 4042,46р. |  | III квартал |  |  |  | выполнено |
| 3 | Ремонт отопления в подвале | м.п. | 14 | 1604,00р |  | 1604,00р. |  | III квартал |  |  |  | выполнено |

В.Кащеевой 17к.2 (2014)